Proyecto: **Horizon**

Numero de Sprints: 5

Fecha de Inicio: 25/02/2013

Fecha final: 05/04/2013

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 1** | **Fecha**: 04/03/2013 |
| **Objetivo General** | |
| Desarrollo de la Aplicación Web | |
| **Objetivos Especificos** | |
| - Funcionalidad de la aplicacion web  - funcionalidad seccion cuenta (ABM usuarios, logueo, manejo de sesiones, gestion de perfiles)  - ABM seccion Clientes  - ABM seccion Productos  - ABM seccion Transacciones  - ABM seccion Ciudad  - ABM seccion Zona | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 2** | **Fecha**: 11/03/2013 |
| **Objetivo General** | |
| Desarrollo de la Aplicación Android (primera etapa) | |
| **Objetivos Especificos** | |
| - Desarrollo inicial de la interfaz grafica para la aplicacion Android  - funcionalidad control de Usuario Android (logueo, sesiones)  - Listado Clientes (sincronizado)  - QR code  - Listado Productos (sincronizado)  - Transacciones primera etapa | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 3** | **Fecha**: 18/03/2013 |
| **Objetivo General** | |
| Desarrollo de la Aplicación Android (segunda etapa) | |
| **Objetivos Especificos** | |
| - Mejora de la interfaz grafica  - implementacion de localizacion GPS  - Transacciones (segunda etapa)  - Sondeo | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 4** | **Fecha**: 25/03/2013 |
| **Objetivo General** | |
| Desarrollo de la Aplicación Web (segunda etapa) | |
| **Objetivos Especificos** | |
| - Funcionalidad transacciones Web  - Implementacion de logs  - Implementacion seccion sondeo | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 5** | **Fecha**: 01/04/2013 |
| **Objetivo General** | |
| Pruebas de Funcionalidad | |
| **Objetivos Especificos** | |
| - Pruebas de Funcionalidad e interaccion de la aplicacion web con la aplicación Android | |